[1. pielikums](http://www.likumi.lv/wwwraksti/2015/162/455/P1.DOCX" \o "Atvērt citā formātā)  
Ministru kabineta  
2015. gada 4. augusta  
noteikumiem Nr. 455

SASKAŅOJU  
Valsts meža dienesta amatpersona

|  |  |
| --- | --- |
|  | (Zemāk norādītās ailes aizpilda VMD apstiprinot MAAPP) |
|  | (amats) |
|  |  |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts\*) |
|  |  |
|  | (datums\*) |

**MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Īpašuma nosaukums | | “ŪPJI” | |
|  | |  | |
| Zemes īpašuma  kadastra numurs | | | |  |  | | --- | --- | |  | 0000 001 0000 | |
|  | | |  |
| Īpašuma atrašanās vieta | | “Ūpji”, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5711 | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Zemes īpašnieks: | |  | |
| fiziska persona | Jānis Zvaniņkalns 000000-00000 “Ūpji”, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5711 | | |
| vai | (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese) | | |
| juridiska persona |  | | |
|  | (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības numurs, adrese) | | |
|  |  | | |

Meža zemē, kurā paredzēts īstenot atbalsta pasākumus, meža inventarizācija bijusi \_\_\_\_\_2014\_\_\_. gadā.

**I. Platība, kurā paredzēts īstenot atbalsta pasākumus** (ierakstīt vajadzīgo):

**1. Meža ieaudzēšana:**

1.1. aktivitāte "Meža ieaudzēšana" – \_\_\_\_3,0\_\_ ha;

1.2. aktivitāte "Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana" – \_\_\_\_\_\_ ha.

**2. Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana:**

2.1. aktivitāte "Meža atjaunošana un kopšana" – \_\_\_\_\_\_ ha.

**3. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai:**

3.1. aktivitāte "Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu" – \_\_\_6,0\_\_\_ ha, tostarp:

3.1.1. jaunaudžu retināšana \_\_\_2,3\_\_\_ ha platībā, tostarp sētas vai stādītas mežaudzes retināšana \_\_\_2,3\_\_\_ ha platībā;

3.1.2. jaunaudžu retināšana ar atzarošanu \_\_3,7\_\_\_\_ ha platībā, tostarp sētas vai stādītas mežaudzes retināšana \_\_\_\_\_\_ ha platībā;

3.1.3. paaugas retināšana \_\_\_\_\_\_ ha platībā;

3.1.4. pameža pārveidošana \_\_\_\_\_\_ ha platībā;

3.2. aktivitāte "Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā" – \_\_\_\_\_\_ ha;

3.3. aktivitāte "Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs" – \_\_\_0,5\_\_\_ ha.

**II. Situācijas raksturojums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Plānotā aktivitāte1 | Kvartāls2 | Noga­bals2 | Platība (ha) | Meža augšanas apstākļu tips2 | Koku suga (-as) | Koku vidējais augstums (m) | Pameža biezība3 | Piezīmes4 |
| 1. | 64540010066 | 1.1. |  |  | 3,0 |  |  |  |  | Ar krūmiem aizaugusi lauksaimniecības zeme, nav meliorēta |
| 2. | 64540010066 | 3.1.1. | 1. | 4. | 2,3 | Dm | B, E | 4 |  | stādīta |
| 3. | 64540010066 | 3.1.2. | 1. | 7. | 3,7 | Dm | B | 6 |  | dabiska |
| 4. | 64540010066 | 3.3. | 1. | 12. | 0,5 | Vr | Ba |  |  | mežaudzes vecums 35 gadi |

Piezīmes.

1 Norāda atbilstošās plānotās aktivitātes apakšpunkta numuru Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā.

2 Norāda, ja pasākumi plānoti meža zemēs. Veicot pameža pārveidošanu, šajā ailē norāda meža (ekosistēmas) tipu, pēc kura vērtē pameža biezību.

3 Aili aizpilda, veicot pameža pārveidošanu, – norāda papildu informāciju.

4 Aizpilda, ja nepieciešams norādīt papildu informāciju – mežaudzes šķērslaukuma vērtību un pamežu raksturojošus parametrus (piemēram, kopjamo koku sugu sastāvu, vidējo augstumu, kopjamo platību (ha)).

**III. Plānotās darbības**

1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Platības atrašanās vieta | | | Darbības | Pasākuma izpildes termiņš (datums, mēnesis, gads) un rezultāts |
| kvartāls1 | nogabals1 | platība (ha) |
| 1. | 64540010066 |  |  | 3,0 | Liekā apauguma novākšana, augsnes sagatavošana joslās.  Stādīšana (B, E)  1.kopšana  2.kopšana  3.kopšana | 2018.gada nogale.  2019.gada 10.aprīlis – 30. maijs (apmežota platība, mistraudze)  2019.gada 30.augusts (kopta jaunaudze)  2020.gada 30.augusts  2021.gada 30.augusts |
| 2. | 64540010066 | 1. | 4. | 2.3 | Jaunaudzes retināšana (samazinot koku skaitu vismaz par 500 vienībām uz ha)  (Apraksta **retināmās** audzes esošo vai plānoto sastāvu, var norādīt pie rezultāta). | 2019.gada 30.augusts (retināta mistraudze) |
| 3. | 64540010066 | 1. | 7. | 3.7 | Jaunaudzes retināšana (sa-mazinot koku skaitu vismaz par 500 vienībām uz ha) un B- 500 nākotnes koku/ha atzarošana | 2019.gada 30.augusts (retināta un atzarota tīraudze) |
| 4. | 64540010066 | 1. | 12. | 0.5 | Ba audzes izstrāde.  Augsnes sagatavošana  Stādīšana (B, E)  1.kopšana  2.kopšana  3.kopšana | 2018.gada nogale  2019.gada 10.aprīlis – 30. maijs (atjaunota mistraudze)  2019.gada 30.augusts (kopta mistraudze)  2020.gada 30.augusts  2021.gada 30.augusts |

2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plānotā darbība |  | Atzīmēt nepieciešamo |
| Nomainot mežaudzi, ne mazāk kā piecus gadus plānots saglabāt vismaz 30 līdz 50 augtspējīgu koku uz hektāra (mežaudzes šķērslaukums ir mazāks par kritisko), priekšroku dodot koku sugām ar ilgāku dzīves ciklu | Jā | Jā |
| Nē |  |

3.

|  |
| --- |
| Plānota mistraudze – informācija par audzes sastāva veidošanu, plānotajām darbībām |
| (Apraksta **stādītās** audzes iespējamo struktūru – vienlaidus, grupās, kādas sugas veido sastāvu, dabiskais piemistrojums).  Ba nomaiņas rezultātā plānots veidot B un E mistraudzi vienlaidus stādījumā. Papildus iespējams dabisks piemistrojums ar Ba vai citām koku sugām. |

4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plānotā darbība |  | Atzīmēt nepieciešamo | Aili aizpilda Valsts meža dienesta amatpersona |
| Blīva aizzēluma dēļ plānota retināšana mežaudzes ierīkošanas gadā (veicot nomaiņu) | Jā | Jā |  |
| Nē |  |  |

Piezīme. 1 Norāda, ja pasākumi plānoti meža zemē.

**IV. Sugu sastāvs (ieaudzēšanai, atjaunošanai, nomaiņai)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Nogabala numurs | Platība (ha) | Koku sugas1 nosaukums | Konkrētās sugas1 koku skaits vienā hektārā | Plānotais stādīšanas termiņš | Meža reproduktīvais  materiāls (kategorija) |
| 1. |  | 3,0 | Bērzs  Egle | 1200  1200 | 2019.gada 10.aprīlis – 30. maijs | B “Ieguves vieta zināma”  E “Pārāks” |
| 2. | 12. | 0,5 | Bērzs  Egle | 1000  1000 | 2019.gada 10.aprīlis – 30. maijs | B “Ieguves vieta zināma”  E ”Pārāks” |

Piezīme. 1 Ja vienā nogabalā plānots stādīt vairāku sugu kokus, informāciju par katru koku sugu raksta jaunā rindā.

|  |  |
| --- | --- |
| Atbalsta pretendents\* |  |
|  | (fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, adrese; |
|  | |
| juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (datums\*) |  | (paraksts\*) |  | (tālruņa numurs) |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.